# CobroMaster | Reporte de descubrimiento

| Auditoría funcional, técnica y arquitectónica del MVP. Decisiones necesarias antes de reconstruir el producto. |  | Preparado para el cliente Julio de 2026 |
| --- | --- | --- |

Executive summary	2

At a glance	2

Introduction	2

Key findings	3

Context and conditions	3

Patterns in the evidence	3

Implications	3

Recommendations	4

Conclusion	4

Appendix	5

Notes	5

Source placeholders	5

# Contenido

1. Propósito y alcance de esta revisión

2. Resumen ejecutivo

3. Decisiones bloqueantes que requieren confirmación

4. Riesgos que no deben trasladarse a la nueva versión

5. Próximo paso propuesto

Apéndice: evidencia y alcance de la auditoría

# 1. Propósito y alcance

Este reporte traduce la auditoría del MVP de CobroMaster a decisiones de negocio y producto que el equipo necesita validar antes de iniciar una reconstrucción. No propone cambiar el sistema actual ni presupone que su comportamiento presente sea la regla final.

La revisión cubrió la aplicación Flutter, sus pantallas, estados, persistencia local, autenticación Firebase, configuraciones e integraciones declaradas. La evidencia se consolidó en 42 documentos de descubrimiento, con 95 reglas de negocio, 36 flujos y 35 preguntas abiertas.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA El MVP es una fuente valiosa para entender la operación de préstamos y cobranzas, pero no debe migrarse tal cual. La reconstrucción debe comenzar con decisiones de dominio, propiedad de datos y control financiero.

# 2. Resumen ejecutivo

El producto parece buscar que una empresa administre rutas, clientes, préstamos, cobros y caja; y que los cobradores trabajen con las rutas que les sean asignadas, incluso en condiciones de conectividad limitada. Sin embargo, el comportamiento actual no ofrece garantías suficientes para operar o escalar con datos reales.

Los hallazgos no cuestionan la visión de negocio. Señalan que varias decisiones esenciales quedaron implícitas, incompletas o contradictorias en el MVP. Definirlas ahora evita reconstruir pantallas o integraciones que luego deban deshacerse.

| Lo que existe | Lo que debe resolverse antes de construir |
| --- | --- |
| Gestión de clientes, préstamos, pagos, rutas, visitas, gastos y caja. | Reglas contractuales de cartera, calendario, pagos y cierres. |
| Roles de administrador y cobrador, e intención de trabajo en equipo. | Empresa/tenant, permisos reales y visibilidad de datos por rol. |
| Persistencia local y una base inicial para operación sin conexión. | Sincronización, conflictos, revocación, cifrado y respaldo. |
| Pantallas o código para invitaciones, Wompi, cupones y reportes. | Qué integraciones serán reales, su alcance y su responsabilidad legal. |

## Hallazgos prioritarios

• Datos no compartidos. Administrador y cobrador trabajan en espacios locales separados por usuario; hoy no existe una cartera operativa común por empresa.

• Permisos débiles. Hay rutas que pueden conceder o elevar privilegios sin una autoridad de servidor claramente definida.

• Operaciones financieras frágiles. Pagos, visitas, caja y cierres se actualizan por pasos independientes; un fallo parcial puede dejar cifras inconsistentes.

• Reglas comerciales abiertas. El calendario de cuotas, los sobrepagos, la boleta, el retaque y la reapertura de cierres no tienen una definición contractual verificable.

# 3. Decisiones bloqueantes

Estas 15 decisiones determinan el modelo de datos, permisos, cálculos, experiencia de usuario, arquitectura e integración. Recomendamos responderlas por escrito y convertir cada respuesta en una regla de aceptación antes de aprobar el inicio de desarrollo.

| ID | Decisión | Respuesta que se necesita | Recomendación para decidir | Qué se desbloquea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Marca definitiva | ¿La marca final es CobroMaster, CrediRuta o Presta Ya? | Elegir una marca y conservar las demás solo como referencias históricas. | Paquetes, identidad visual, dominio y migración. |
| B02 | Plataformas objetivo | ¿La primera versión productiva será Android solamente o también web y iOS? | Definir Android como prioridad; confirmar si web/iOS son parte del alcance inicial. | Arquitectura, pruebas, almacenamiento y costos. |
| B03 | Ambientes Firebase | ¿El proyecto Firebase actual contiene datos reales y qué reglas están desplegadas? | Separar desarrollo, pruebas y producción; revisar acceso antes de cualquier migración. | Riesgo de datos reales, seguridad y despliegue. |
| B04 | Dominio e invitaciones | ¿La empresa controla prestaya.app y cómo deben funcionar las invitaciones? | Elegir App Link, página web de respaldo o eliminar el uso del dominio. | Onboarding, enlaces, soporte y seguridad. |
| B05 | Propiedad de datos | ¿Los datos pertenecen a la empresa, al administrador, a una ruta o al cobrador? | Empresa como propietaria; usuarios vinculados mediante membresías y roles. | Toda la base de datos, migración y autorización. |
| B06 | Administradores | ¿Quién puede crear o invitar administradores? | Propietario de empresa con coadministradores explícitos y auditables. | Privilegios, invitaciones y riesgo de acceso indebido. |
| B07 | Alcance del cobrador | ¿Qué puede leer y modificar exactamente un cobrador? | Solo rutas, clientes y acciones asignadas; permisos por acción. | Pantallas, API, reglas de datos y auditoría. |
| B08 | Modelo de cobro | ¿El plan se cobra por usuario, empresa, ruta o combinación? | Definir unidad de facturación y límites antes de integrar pagos. | Suscripciones, precios y Wompi/IAP. |
| B09 | Canal de pago | ¿Se usará Wompi, compra dentro de tienda móvil o ambos? | Validar alternativa comercial y legal con el canal de publicación. | Backend, cumplimiento y experiencia de compra. |
| B10 | Definición de caja | ¿Qué constituye una jornada/caja: fecha, cobrador, ruta, zona y corte? | Empresa + cobrador + fecha, con alcance de ruta o zona definido. | Ledger, conciliación, reportes y sincronización. |
| B11 | Frecuencia de entrega | ¿Qué significa entrega diaria, semanal u otra frecuencia? | Definir si hay cierres diarios y liquidaciones acumuladas. | Flujo de caja, alertas y reportes. |
| B12 | Reapertura de cierre | ¿Quién puede reabrir un cierre, hasta cuándo y con qué evidencia? | Solo rol autorizado; ventana limitada o ajuste posterior auditado. | Control contable, permisos e historial. |
| B13 | Boleta | ¿Qué es una boleta y cómo se relaciona con número, valor, cobro y reparto? | Definir el concepto con ejemplos reales de una jornada. | Modelo financiero, fórmulas y reportes. |
| B14 | Calendario de cuotas | ¿Cómo se calcula la primera cuota, festivos, gracia y mora? | Especificar política de calendario por producto/préstamo. | Saldos, estados de cartera, notificaciones y pruebas. |
| B15 | Préstamos y sobrepagos | ¿Se permiten varios préstamos activos; cómo se imputa un pago excedente? | Elegir selección explícita, prioridad, reparto, crédito o rechazo. | Ledger, interfaz de pago y migración de cartera. |

## Cómo responder

Para cada decisión, registrar: (1) decisión aprobada; (2) ejemplo real de operación cuando aplique; (3) responsable que la aprueba; (4) fecha de vigencia; (5) impacto sobre datos existentes; y (6) criterio de aceptación comprobable. Esto convierte la conversación en requisitos listos para construir y probar.

# 4. Riesgos que no deben trasladarse

La nueva versión no debería replicar estos comportamientos, incluso si hoy son visibles en el MVP:

• Aislamiento por usuario. La operación de una empresa no puede depender de snapshots locales separados por UID.

• Privilegios por atajo. No debe existir creación automática de administrador ni elevación de rol sin autorización de empresa.

• Cierres sin historial. Un cierre debe dejar movimientos verificables; no solo modificar indicadores o banderas.

• Dinero sin transacción. Un pago o ajuste debe registrar una única operación consistente, recuperable e idempotente.

• Funcionalidades simuladas como finales. Pagos, cupones, invitaciones y sincronización deben mostrarse solo cuando sus flujos completos estén disponibles.

# 5. Próximo paso propuesto

Realizar una sesión de decisiones con el cliente y las personas que conocen la operación de cobranza. El objetivo no es diseñar pantallas: es acordar reglas de negocio con ejemplos concretos de préstamos, pagos, entrega de dinero y cierre.

| Etapa | Resultado esperado | Condición para avanzar |
| --- | --- | --- |
| 1. Taller de decisiones | Respuestas aprobadas a B01-B15 y ejemplos de operación. | Cada decisión tiene propietario y vigencia. |
| 2. Especificación del dominio | Glosario, reglas financieras, permisos y criterios de aceptación. | Las reglas pueden probarse con casos reales. |
| 3. Diseño de datos y arquitectura | Empresa/tenant, ledger, modelo offline y contratos de integración. | La migración legacy tiene estrategia y límites claros. |
| 4. Reconstrucción por fases | Módulos priorizados y pruebas antes de reemplazar el MVP. | No hay decisiones bloqueantes pendientes. |

DECISIÓN RECOMENDADA No iniciar la reconstrucción de pagos, caja, permisos ni sincronización hasta resolver las decisiones B05, B06, B07 y B10-B15. Son la base del dominio y cambiarán el trabajo técnico posterior.

# Apéndice: evidencia y alcance

La auditoría se realizó sobre el repositorio disponible. Los resultados se apoyan en revisión de código, flujos, modelos, persistencia, configuraciones y pruebas existentes. La suite disponible reportó 23 de 23 pruebas aprobadas y el análisis estático no presentó errores ni advertencias; esto no valida las reglas de negocio abiertas ni elimina los riesgos funcionales identificados.

## Límites de verificación

• No se verificó la consola Firebase, los datos reales de dispositivos ni las reglas efectivamente desplegadas.

• No se verificaron Wompi, OAuth, dominio/App Links ni sincronización en un entorno productivo.

• No se evaluó concurrencia real entre dispositivos, pérdida de conectividad ni obligaciones legales específicas de la jurisdicción.

## Documentación de respaldo

La evidencia detallada se conserva en docs/project-discovery/, especialmente: README.md; 06-business-rules.md; 08-user-flows.md; 21-client-questions.md; 22-migration-requirements.md; 23-recommended-target-architecture.md; 24-migration-roadmap.md; 25-final-conclusions.md; 27-coverage-matrix.md; y 28-evidence-index.md.